BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG (TEST SUMMARY REPORT)

1. Thông tin chung

- Dự án: Hệ thống Quản lý Thực tập sinh (InternHub).

- Giai đoạn kiểm thử: System Testing & Regression Testing.

- Người thực hiện: Thành viên 1 (QA Lead) phối hợp cùng Thành viên 2 & 3.

2. Chỉ số Bao phủ Kiểm thử (Test Coverage)

- Code Coverage (Backend): Dựa trên báo cáo JaCoCo thực tế.

- Functional Coverage: Tỷ lệ phần trăm yêu cầu nghiệp vụ đã có Test Case.

| Tiêu chí | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Instruction Coverage | 21% | Tổng mức bao phủ lệnh trên toàn dự án BE. |
| Branch Coverage | 13% | Độ bao phủ các nhánh logic (Thành viên 2 thực hiện). |
| Functional Coverage | 100% | Đã bao phủ các module: Login, MicroTask, Evaluation, System. |

3. Chỉ số Thực thi Kiểm thử (Test Execution Rate)

Tổng hợp từ 2 file TestCases_Function_FE.xlsx (45 cases) và TestCases_API_BE.xlsx (25 cases).

- Tổng số Test Cases: 70 cases.

- Đã chạy (Executed): 70 (100%).

- Vượt qua (Pass): 28 (40%).

- Thất bại (Fail): 42 (60%).

Nhận xét: Tỷ lệ Fail cao (60%) do tập trung vào kiểm thử biên và các luồng logic phức tạp chưa được xử lý triệt để ở Front-end.

4. Chỉ số Mật độ lỗi (Defect Density)

Thống kê dựa trên 18 lỗi đã chuẩn hóa trong Bug Log.

| Module | Số lượng lỗi (Bugs) | Trạng thái rủi ro |
| --- | --- | --- |
| MicroTask (Giao việc) | 8 | Rất Cao |
| Evaluation (Đánh giá) | 6 | Cao |
| Security & System | 4 | Trung bình |

Mật độ lỗi: ~2.5 lỗi/module (Tính trên 7 module chính của hệ thống).

5. Quản lý trạng thái lỗi (Defect Status)

Dựa trên bảng theo dõi lỗi của nhóm:

- Tổng số lỗi phát hiện: 18.

- Mức độ Critical/High: 12 (67%).

- Trạng thái: 15 Open, 3 In Progress.

6. Đánh giá chất lượng và Kết luận

- Về Backend: Code Coverage (Instruction: 21%) chưa đạt mục tiêu 60%. Cần bổ sung Unit Test cho tầng Service để đảm bảo an toàn cho logic nghiệp vụ.

- Về Chức năng: Module MicroTask và Evaluation hiện có nhiều lỗi nhất, đặc biệt là lỗi về Validation (điểm số, ngày tháng) và logic khóa dữ liệu (Locked status).

- Về Bảo mật: Phát hiện 2 lỗi Critical liên quan đến phân quyền API (Intern có thể xem/xóa dữ liệu của người khác).

- Kết luận: Hệ thống hiện tại chưa đủ điều kiện release thực tế nhưng đã hoàn thành giai đoạn kiểm thử diện rộng, xác định rõ các vùng rủi ro để Dev tập trung sửa lỗi trong Sprint tới.